合同编号：

娄底市中心医院住院部A区顶楼不锈钢冷、热水箱

维修服务合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：梁湘源

联系电话：13007381077

乙方（供货方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过（□公开招标□医院公开挂网☑医院院内议价□湖南政府采购电子卖场竞价）方式采购 住院部A区顶楼不锈钢冷、热水箱维修服务 ，乙方为中标/中选供应商，项目编号： / 。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购 住院部A区顶楼不锈钢冷、热水箱维修服务 相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 服务名称、内容

1.1 服务名称：娄底市中心医院住院部A区顶不锈钢冷、热水箱维修服务项目。

- 1.2 服务内容

- 因水箱出现外鼓变形及渗漏水现象，存在安全隐患，乙方负责对甲方住院部A区顶楼不锈钢冷、热水箱进行结构加固与渗漏修复，具体工艺如下：

- 1.2.1 在水箱内部采用304不锈钢材质、厚度为2mm、规格为40×40mm的角钢进行网格状或框架式加固支撑，增强水箱整体结构强度，消除外鼓风险，彻底解决渗漏问题。

- 1.2.2 所有加固角钢应按设计要求布设，确保受力均匀，安装牢固。焊接点须满焊处理，焊缝平整、光滑，无夹渣、气孔、虚焊等缺陷，并进行必要的防腐处理，防止锈蚀。

- 第二条 质量标准

- 维修完成后，水箱应达到以下标准：结构稳定，无明显变形；密封良好，无渗漏、无滴水；承压能力满足原设计使用要求；不影响水箱内部水质，符合饮用水卫生标准。

第三条 服务期限

- 3.1 本项目服务期限为5个工作日，自本合同签订之日起开始计算，包含施工准备、材料进场、加固施工、焊缝处理、清洁清理、自检及配合甲方验收等全部工作内容。

- 3.2 乙方须在约定服务期限内完成全部维修工作，并经甲方验收人员现场检查确认合格，视为项目完工并交付使用。

第四条 验收

乙方完成维修任务后书面通知甲方进行验收，甲方自收到乙方通知之日起 5 个工作日内按本合同约定质量标准与国家规范标准进行验收。如验收合格，甲方出具合格凭证；如经甲方验收不合格，乙方应在验收不合格之日起 5 日内无条件返工并通过甲方再次验收，返工所产生的费用和在此期间对甲方造成的全部损失均由乙方承担。

- 第五条 甲方权利和义务

- 5.1 甲方负责协调、处理与安装、修缮有关事宜，为乙方创造良好的维修、调试环境。

- 5.2 甲方委派 梁湘源 作为代表，跟踪、检查维修现场。

第六条 乙方权利和义务

6.1 乙方在服务过程中须遵守甲方（娄底市中心医院）的各项管理制度，做好安全防护、防火防爆、文明施工工作，服从甲方现场管理人员调度。

6.2 乙方在服务现场应尽到安全注意义务，做好安全防范预案，采取必要安全措施，加强操作人员的安全教育，杜绝安全事故的发生。

6.3 服务过程中，焊接作业必须由持证焊工操作，确保焊接牢固、焊缝连续饱满，焊后打磨平整，不得烧穿箱体或对原有水箱内壁造成二次损伤。

6.4 服务期间产生的垃圾、废料须当日清运，保持现场整洁。

6.5 服务完成后，水箱内部应清理干净，无焊渣、油污、杂物残留，确保不影响生活饮用水卫生安全。

第七条 其他约定

7.1 乙方所提供的所有材料（包括304不锈钢角钢、焊材等）必须为全新且符合国家相关标准。

7.2 304不锈钢材料须提供出厂合格证，确保为正规厂家生产，严禁使用劣质、再生或非标材料。

7.3 为保障甲方住院部病房24小时用水需求，维修时间严格限定为： 每晚22:30至次日早上6:00，其余时段（6:00—22:30）必须确保水箱正常储水并持续向甲方各病区供水。

7.4 服务期间，乙方应与甲方充分沟通，制定分阶段施工计划，采取分段施工、轮换作业等方式，确保至少一个水箱保持储水状态，或配备临时储水及加压设备，杜绝因维修造成停水或供水不足。

第八条 安全责任及风险承担

8.1 若因乙方施工组织不当导致非计划性停水、影响医疗秩序或患者安全，乙方须立即整改，并承担由此产生的法律责任及经济赔偿责任。

8.2 乙方在履行本合同过程中发生的一切事故，给甲方、乙方（包括乙方指派履行本合同人员）或第三方的人身和财产造成的损失，均由乙方负责处理并承担所有费用和法律责任。

- 8.3 本合同材料毁损、丢失的风险自甲方在验收合格凭证上签字确认合格后转移给甲方，此前材料的一切风险均由乙方承担。

- 8.4 如甲方因乙方材料、服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第九条 质量保修期及保修责任

9.1 本合同约定项目的质保期为3年，自甲方出具项目验收合格凭证且项目交付使用之日开始计算。

9.2 如质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）起2小时内响应，24小时内完成检修、维修或更换，并经甲方相关部门进行验收登记，相关费用由乙方承担。如乙方不及时履行保修义务，甲方有权委托第三方进行检修、维修或更换，由此产生的相关费用，甲方有权在应付款中扣除、不足部分由乙方另行补足，或要求乙方将第三方提供服务产生的相关费用直接支付给甲方。

- 9.3 乙方指派         （联系电话          ）专门负责与甲方联系质量保修服务事宜，如人员发生变动，应及时书面通知甲方。

- 第十条 服务费用及付款时间、方式

- 10.1 本合同服务费用约定价格为固定总价，总价为人民币（大写）：    元整（      元），该价格不因物价、市场波动变更，包括且不限于设计费、材料费、人工费、包装费、运输费、维修费、装卸费、检测费、检验费、税费、保险费、售后服务费、附随服务费等在内所有费用。

- 10.2 甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付款项：甲方在本项目验收合格之日起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%，甲方在质保期届满且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付给乙方。

- 10.3 乙方指定收款银行账户的开户名：             ；开户银行：             ；账号                  。

- 10.4 乙方应在甲方首次付款前，向甲方提供以乙方自己名义开具的与本合同总价等额的增值税普通发票；如乙方未及时提供发票，甲方有权顺延付款，由此产生的责任均由乙方自行承担。

- 第十一条 廉洁条款

- 11.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

- 11.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第十二条 保密条款

12.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

12.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

12.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

12.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第十三条 通知与送达

13.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

13.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

13.2.1 甲方的联系地址： 娄底市中心医院总务科 ，联系人： 曾明辉 ，联系电话： 13507384737 ，邮箱地址： / ，或微信号： / 。

13.2.2 乙方的联系地址：            ，联系人：       ， 联系电话：             ，邮箱地址：          ，或微信号：          。

13.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

13.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十四条 合同的变更、解除

14.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。

14.2 如甲方因政策变化等非自身主观原因不需要购买本合同全部修缮，经书面通知乙方后可以提前终止本合同。

14.3 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：

14.3.1 乙方逾期 7 日未能通过甲方验收；

14.3.2 乙方提供的材料质量不符合国家标准、本合同标准或投标文件/响应文件约定标准；

14.3.3 质保期内未能按时完成保修服务达到 3 次的；

14.3.4 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方；

14.3.5 其他根本违约的情形。

第十五条 违约责任

15.1 甲方因14.2情形提前终止本合同无须承担违约责任，乙方不得因此要求甲方予以任何经济赔偿或补偿。

15.2 如乙方未在本合同约定时间内通过甲方验收或在质保期内未能按时完成保修服务，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按本合同约定总价款的千分之一标准向甲方支付违约金。

15.3 如乙方单方解除合同或甲方因14.3情形解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按本合同总价款30%标准向甲方支付违约金。

- 15.4 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金6200.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

15.5 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十六条 争议解决

16.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。

16.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十七条 附则

17.1 乙方营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托文书、委托代理人身份证复印件等相关资质证明、乙方委派结算人员的授权委托书、受托人的身份证复印件、验收报告单等作为本合同的附件。

17.2 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

17.3 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院      乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：            或委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区    签订时间：    年  月  日